# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЛЕХМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.05.20201г.                               № 21

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов соцкультбыта Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г.:

- Создать штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г. в следующем составе:

Борисова Нина Викторовна – И.п Главы муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области  - начальник штаба;

Русакова Татьяна Михайловна – главный специалист Администрации Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – секретарь.

Члены штаба:

Анисенкова Татьяна Александровна – директор сельского дома культуры;

Кузнецова Нина Николаевна – директор сельского дома культуры;

Беликова Лариса Владимировна – директор сельского дома культуры;

Иванова Елена Александровна – художественный руководитель СДК.

- Утвердить план заседаний штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022г.г., согласно Приложению №1.

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г., согласно Приложению №2.

- Заседание штабов проводить не реже одного раза в месяц, наиболее острые вопросы, требующие решения на уровне Администрации «Холм-Жирковский район» Смоленской области, выносить на заседания районного штаба.

- Назначить ответственное лицо за составление формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) – Акимову Наталью Юрьевну старшего менеджера администрации Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.п Главы муниципального образования

Лехминского сельского поселения

Холм – Жирковского района

Смоленской области                                                                     Н.В.Борисова

# Приложение № 1

к распоряжению Администрации

муниципального образования

Лехминского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области

от 21.05.2021 г. № 21

ПЛАН

Заседаний штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

| № п/п | Дата проведения заседания, наименование муниципального образования и рассматриваемого вопроса | Время и место проведения | Докладчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 28 мая 2021 года О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской к работе и выявление острых проблем в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. | д. Лехмино здание Администрации Лехминского с/п в 11-00 | 1.И.п Главы муниципального образования Лехминского с/п Борисова Н.В 2. Главный специалист Администрации Лехминского с/п – Русакова Т.М |
| 2. | 15 июня 2021 года О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Лехминского сельского поселения библиотеки к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. | д. Лехмино здание Администрации Лехминского с/п в 11-00 | 1. И.п Главы муниципального образования Лехминского с/п Борисова Н.В 2.Худ.руководитель СДК - Иванова Е.А. |
| 3. | 16 июля 2021 года О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Лехминского сельского поселения сельского Дома культуры к работе в осенне-зимний период 2021-2022г.г. | д. Лехмино здание Администрации Лехминского с/п в 11-00 | 1.И.п Главы муниципального образования Лехминского с/п Борисова Н.В 2. Директор СДК – Анисенкова Т.А, Кузнецова Н.Н, Беликова Л.В |
| 4. | 06 августа 2021 года О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Лехминского сельского поселения Администрации Лехминского с/п к работе в осенне-зимний период 2021-2022г.г. | д. Лехмино здание Администрации Лехминского с/п в 11-00 | 1. И.п Главы муниципального образования Лехминского с/п Борисова Н.В |
| 5. | 10 сентября 2021 года О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Лехминского сельского поселения жилых домов к отопительному сезону в осенне-зимний период 2021-2022г.г. | д. Лехмино здание Администрации Лехминского с/п в 11-00 | 1. И.п Главы муниципального образования Лехминского с/п Борисова Н.В 2. Главный специалист Администрации Лехминского с/п – Русакова Т.М 3. Директор СДК – Анисенкова Т.А, Кузнецова Н.Н, Беликова Л.В. |
| 6. | 24 сентября 2021года Отчеты о проделанной работе по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022г.г. | д. Лехмино здание Администрации Лехминского с/п в 11-00 | 1. И.п Главы муниципального образования Лехминского с/п Борисова Н.В 2. Главный специалист Администрации Лехминского с/п – Русакова Т.М 3. Директор СДК – Анисенкова Т.А, Кузнецова Н.Н, Беликова Л.В. 4. Худ. руководитель СДК - Иванова Е.А. |

# Приложение № 2

к распоряжению Администрации

муниципального образования

Лехминского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области

от 21.05.2021 г. № 21

# Мероприятия

по подготовке объектов ЖКХ, социальной и производственной  сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022г.г.

муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Издание распоряжения о создании штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г. | май 2021 года | Старший менеджер Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Акимова Н.Ю |  |
| 2. Проведение обследования объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального образования | 27.05.2021- 14.06.2021 | И.п Главы муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Борисова Н.В | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 3. Проведение испытаний систем водопровода для определения дефектов на системах жизнеобеспечения объектов ЖКХ и социальной сферы | 11.05.2021- 08.06.2021 | И.п Главы муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Борисова Н.В | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 4. Составление дефектных ведомостей, проектной документации по выявленным дефектам, принятие решения о привлечении специализированных организаций для выполнения ремонтных и других работ на объектах ЖКХ, социальной сферы. | 08.06.2021- 15.06.2021 | И.п Главы муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Борисова Н.В | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 5. Выполнение работ по ремонту объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г. | 21.06.2021- 10.09.2021 | И.п Главы муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Борисова Н.В | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 6. Подворный обход с целью проверки пожаробезопасного состояния печей | 10.09.2021- 27.09.2021 | И.п Главы муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Борисова Н.В Члены штаба. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 7. Проверка технического состояния зданий и сооружений (кровля, фасады, дымовые трубы) | 29.06.2021- 21.09.2022 | И.п Главы муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Борисова Н.В Директор сельского Дома культуры – Анисенкова Т.А, Кузнецова Н.Н, Беликова Л.В. Худ. руководитель СДК – Иванова Е.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 8. Проверка состояния отопительных системах в Администрации Лехминского с/п и в сельском Доме культуры | 09.07.2021- 30.07.2021 | И.п Главы муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Борисова Н.В Директор сельского Дома культуры – Анисенкова Т.А, Кузнецова Н.Н, Беликова Л.В. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 9. Подготовка снегоуборочной техники | 28.05.2021- 09.10.2021 | И.п Главы муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Борисова Н.В | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 10. Осуществление контроля за бесперебойной работой уличного освещения | постоянно | И.п Главы муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Борисова Н.В | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 11. Ремонт систем водоснабжения, а так же чистка колодцев | 01.06.2021-31.08.2021 | И.п Главы муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Борисова Н.В |  |
| 12. Оперативное руководство работами по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022г.г. | в период подготовки к осенне-зимнему периоду | И.п Главы муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Борисова Н.В | Проведение штабов согласно графика, оперативное вмешательство по непредвиденным ситуациям возникающих в ходе подготовки к отопительному сезону |
| 13. Начало отопительного сезона 2021-2022 г.г. | в зависимости от погодных условий, но не позднее 15.10.2021 | И.п Главы муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Борисова Н.В |  |